**5/2018**

 **Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Smědčice ze dne 9.8. 2018**

Datum a čas konání 9.8. 2018 v 18.00 hod

Místo konání: Obecní úřad

**Přítomni:** P. Šmídová, K. Hušek, N. Konečná, Z. Skála

**Omluveni:** M. Kurcová, J. Šrédlová

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Schválený program:

1. Určení zapisovatele

2.Schválení ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Schválení vhodné varianty pro likvidaci odpadních vod

5.Schválení dodatku ke smlouvě o dílo – Sběrné místo

6.Výsledek studie proveditelnosti vybudování chybějícího VO

7.Diskuze a připomínky občanů

 **1. Zapisovatelem byla určena** N. Konečná

**2. Ověřovateli byli zvoleni** Z. Skála, K. Hušek

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

**3. Zastupitelstvo schvaluje navržený program**

**Pro 4 proti 0 Zdržel se 0**

**4. Zastupitelstvo obce schvaluje:** jako vhodnou variantu individuální likvidaci odpadních vod u každé nemovitosti. V tomto směru bude provedena i aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 č.j. 14/2018

Na základě vypracované studie odkanalizování byly zváženy varianty odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci. Vzhledem k problémům s umístěním ČOV (záplavové území, členitost terénu), stejně jako k problémům s odvedením odpadních vod na ČOV Chrást (cizí pozemky, současná malá kapacita ČOV Chrást), se zatím jeví výše uvedená varianta nejschůdnější a v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje je již uvedena z dřívější doby. Dále budeme jednat s obcí Chrást.

 Více se občané dozví na veřejné prezentaci studie odkanalizování 28.8.2018 od 18. hodin v OD.

**5. Zastupitelstvo obce schvaluje:** dodatek ke Smlouvě o dílo : Smědčice – sběrné místo na odpady, ze dne 25.10.2017, kde se mění po vzájemné dohodě, bez penále za prodlevu, termín předání na 10.8.2018

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 č.j.15/2018

**6. Zastupitelstvo obce schvaluje :** výsledek Studie proveditelnosti umístění chybějícího veřejného osvětlení v obci a pověřuje starostku k oslovení majitelů pozemků, zda s umístěním souhlasí, následně oslovit projektanta s vyhotovením projektu na stavbu VO

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 č.j.16/2018

V některých úzkých ulicích obce nelze VO umístit, protože jsou tam už jiné sítě, ulice jsou úzké

**7. Diskuze a připomínky občanů:**

Žádné příspěvky.

Zasedání ukončeno v 18:50 hod

Zapsala: N. Konečná

Ve Smědčicích 10. 8. 2018

Podpisy ověřovatelů:

Místostarostka: Pavlína Šmídová

Příloha č.1- Oznámení o konání zasedání

 č.2 – Prezenční listina